Egapro — Notes de pilotage

Synthèse — juin 2026

# Contexte

- Egapro : projet réglementaire et gouvernemental (arbitrages DGT), spécifique sur tous les plans. Logique projet (coût / délai / qualité) plutôt que produit.

- Méthodo hétérogène : tantôt Agile, tantôt cycle en V (maintenance). Beaucoup de TMA externe sur la majorité des projets. Peu d’expérimental : le besoin est clair, le « comment » l’est moins.

- Pilotage des devs quasi inexistant aujourd’hui.

- Chaîne de décision budgétaire : les CDP évaluent les coûts, le gouvernement attribue les budgets, la DGT arbitre le périmètre (ce qu’on fait / ne fait pas) — d’où des choix à opérer projet par projet.

- Enjeu transverse : justifier les dépenses et projeter les budgets des années suivantes. Sans visibilité coût/délai/qualité, impossible de se projeter — d’autant que certains coûts transversaux sont pilotés par d’autres, sans visibilité.

# Positionnement de Catherine

- Équipe d’origine : Laetitia (PM), Gary (lead tech), Catherine qui arrive et cherche sa place.

- Mandat posé par sa hiérarchie: « on attend que tu pilotes ; si ça dépasse les délais ou le coût, c’est ta responsabilité. »

- Tension : elle peine à identifier les leviers concrets par lesquels elle peut réellement peser.

- Besoin de pilotage : suivre la charge, la vélocité et la roadmap, et pouvoir à tout moment remonter les alertes (glissements, reste à charge, suivi budgétaire).

# État des lieux (fin juin)

- Consommé : 135 j UX/UI, 179 j dev.

- Ni DOR ni DOD.

- Aucun critère défini pour décider d’un retour en arrière sur les maquettes.

# Difficultés par axe

| Coût | - Outils d’audit non anticipés, ils peuvent augmenter les coûts de manière non prévue. - Allers-retours UX/UI sans raison cadrée. |
| --- | --- |
| Délai | - Impossible de se projeter sur la roadmap : estimations encore trop peu établies (les tailles de T-shirt devraient aider). |
| Qualité | - Absence de DOR / DOD. - Aucune règle pour décider de façon prévisible d’un retour en arrière sur maquette. - Retours en arrière non pilotés par les utilisateur·ices. |

# Homologation (priorité)

- Enjeu : la décision de mise en production.

- Risque : des bypass permettent aujourd’hui de passer en prod (ex : pas de DA, pas de validation des architectes) — on pourrait être rattrapé à terme par les personnes bypassées.

# IA

## Fiabilité et traçabilité

- US produites par l’IA et non par le CDP : une relecture par le CDP permettrait de valider le besoin.

- Pas de tests de régression ni de recette réelle (le périmètre bouge en permanence) : le CDP ne peut pas statuer sur ce qui fonctionne, et ce qui marche aujourd’hui peut casser demain.

- Pas de clarté sur le caractère figé d’un ticket livré. Pistes :

  - tracer systématiquement le ticket lié (bot de vérification ?) ;

  - une doc maintenue avec le code : feature + tests d’acceptance + changelog ;

  - des tests d’acceptance au niveau du ticket task pourraient s’envisager? À challenger.

## Place du métier

- Bien que les devs montent en expertise métier et lancent les /analyze, le métier ne doit pas être exclu de la validation des US.

- Donc : soit les CDP lancent eux-mêmes /analyze, soit ils participent à un point commun avec les devs, soit ils ont plus de temps pour valider les tickets.

# Recommandations de Catherine

- Process proposé : le lundi matin, à 11h50, signaler sur Mattermost les tickets prêts à relecture, puis décaler le sprint planning et le grooming pour laisser ~1 h de relecture à Laetitia et Catherine après la pause dej.