egapro

sprint

code, review de la PR quand c'est fait

bot de review:

peut être du chat gpt

à voir les system prompts d'agent et de skills

un peu boite noire pour le moment ce bot

appel de subagents pour des parcours feature, bug, ...

difficulté à voir la fenêtre de contexte en direct

difficulté à s'assurer qu'il respecte les consignes de changement de modèles

Victor a pas forcément envie de review, est juste focus produit et veut laisser review par l'IA au max

je trouve que la demande initiale est parfois assez faible - stocker X qui stocke ? quel objectif ? à quel besoin on répond ?

-> on compte sur l'IA pour raffiner le ticket, on développe même si pas sûr, et si vrai incompréhension, on challenge le métier

--> ça me semble amener un risque de "dette métier"

--> si l'IA va refiner le ticket, pourquoi ce serait pas fait par le métier? qui lui pourra directement assurer la validité du ticket, quitte à utiliser l'orchestration claude code de Victor

--> est-ce que c'est normal que les techs interviennent à 100% sur un débat produit, et que les products n'interviennent pas ?

Thierry Pinon part bientôt en vacances, et il interroge la pertinence de l'IA

échanger avec Catherine

ux

coté dev souvent bloqués car attendent les maquettes

maquetes : goulot d'étranglement

temps de reflexion du métier, US a posteriori la plupart du temps, c'est beaucoup en réaction avec ce qui est développé

pas le temps de relire ce que l'IA a produit, la doc potentiellement va évoluer car l'IA va modifier à partir du code

pas de stabilité du code, pas de stabilité de la doc

la partie métier a laissé faire, mais se sent un peu dépossédé sur le pilotage et la maitrise

risque de chaos lié à un usage intensif des devs qui empiètent un peu sur le métier

les métiers se sentent plus en observation qu'en acteurs

ils savent pas comment est utilisé l'IA dans les faits, ils n'ont pas challengé les skills

manque d'échange challengeant et de cohésion de l'équipe entre les différentes parties

Lucas: passif s'en fou du dev, en retrait il enquille les tickets, efficace et fait pas de bruit

feedback de lucas en tant qsue dev sur egapro et les autres projets

victor: etait seul sur la v1, là c'est la v2, il a fait toute la maintenance connaissait laeticia, intéressé par le produit, intérressé par le métier, veut tout creuser, s'est posé en tant que lead

Maxime: un branleur, pas consistanrt, prend la tête sur les problèmatiques tech, oublie de faire des trucs

très attaché à la tech, ne jure que par ça, il est attaché à la quali, la sécu, au démarrage il a voulu tout review

interviewer le métier et les designers

raphael à challenger : figma make

attendre norman